# BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah)

| KODE |  |  | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL RPJMNag (TAHUN 2023) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PENANGGUNG JAWAB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TAHUN 2023 |  | TAHUN 2024 |  | TAHUN 2025 |  | TAHUN 2026 |  | TAHUN 2027 |  | TAHUN 2028 |  | TAHUN 2029 |  | TAHUN 2030 |  | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMNag |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP |  |
| 01 |  |  | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 01 | Penyediaan Siltap dan Tunjangan Wali Nagari | Persentase pemenuhan Siltap dan tunjangan Wali Nagari | 17 | 17 | 38,250,000 | 13 | 38,250,000 | 25 | 38,250,000 | 38 | 38,250,000 | 50 | 38,250,000 | 63 | 38,250,000 | 63 | 38,250,000 | 88 | 38,250,000 | 100 | 306,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 02 | Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari | Persentase pemenuhan Siltap dan tunjangan Perangkat Nagari | 17 | 17 | 125,550,000 | 13 | 125,550,000 | 25 | 125,550,000 | 38 | 125,550,000 | 50 | 125,550,000 | 63 | 125,550,000 | 63 | 125,550,000 | 88 | 125,550,000 | 100 | 1,004,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 02 | Penyediaan tunjangan Sekretaris Nagari | Persentase pemenuhan Siltap dan tunjangan Sekretaris Nagari | 17 | 17 | 9,900,000 | 13 | 9,900,000 | 25 | 9,900,000 | 38 | 9,900,000 | 50 | 9,900,000 | 63 | 9,900,000 | 63 | 9,900,000 | 88 | 9,900,000 | 100 | 79,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 03 | Penyedian Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari | Persentase penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Desa | 17 | 17 | 1,944,000 | 13 | 1,944,000 | 25 | 1,944,000 | 38 | 1,944,000 | 50 | 1,944,000 | 63 | 1,944,000 | 63 | 1,944,000 | 88 | 1,944,000 | 100 | 15,552,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari | Persentase penyediaan operasional Pemerintah Nagari | 17 | 17 | 166,598,327 | 13 | 166,598,327 | 25 | 166,598,327 | 38 | 166,598,327 | 50 | 166,598,327 | 63 | 166,598,327 | 63 | 166,598,327 | 88 | 166,598,327 | 100 | 1,332,786,617 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 05 | Penyediaan tunjangan pimpinan Bamus | Persentase pemenuhan tunjangan Pimpinan Bamus | 17 | 17 | 24,300,000 | 13 | 24,300,000 | 25 | 24,300,000 | 38 | 24,300,000 | 50 | 24,300,000 | 63 | 24,300,000 | 63 | 24,300,000 | 88 | 24,300,000 | 100 | 194,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 05 | Penyediaan tunjangan anggota Bamus | Persentase pemenuhan tunjangan anggota Bamus | 17 | 17 | 28,800,000 | 13 | 28,800,000 | 25 | 28,800,000 | 38 | 28,800,000 | 50 | 28,800,000 | 63 | 28,800,000 | 63 | 28,800,000 | 88 | 28,800,000 | 100 | 230,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 06 | Penyediaan operasional Bamus | Persentase penyediaan operasional Bamus | 17 | 17 | 19,918,500 | 13 | 19,918,500 | 25 | 19,918,500 | 38 | 19,918,500 | 50 | 19,918,500 | 63 | 19,918,500 | 63 | 19,918,500 | 88 | 19,918,500 | 100 | 159,348,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 01 | 07 | Penyediaan siltap, tunjangan, dan operasional Kepala Jorong | Persentase penyediaan Siltap, Tunjangan, dan Operasional Kepala Jorong | 17 | 17 | 171,420,000 | 13 | 171,420,000 | 25 | 171,420,000 | 38 | 171,420,000 | 50 | 171,420,000 | 63 | 171,420,000 | 63 | 171,420,000 | 88 | 171,420,000 | 100 | 1,371,360,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 02 | 01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/- Pemerintahan | Persentase penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintah | 17 | 17 | 45,000,000 | 13 | 45,000,000 | 25 | 45,000,000 | 38 | 45,000,000 | 50 | 45,000,000 | 63 | 45,000,000 | 63 | 45,000,000 | 88 | 45,000,000 | 100 | 360,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 02 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari | Persentase pemenuhan dukungan pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Wali Nagari | 17 | 17 | 18,000,000 | 13 | 18,000,000 | 25 | 18,000,000 | 38 | 18,000,000 | 50 | 18,000,000 | 63 | 18,000,000 | 63 | 18,000,000 | 88 | 18,000,000 | 100 | 144,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 01 | 02 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Nagari | Persentase pemenuhan dukungan pembangunan/ peningkatan gedung/ prasarana Kantor Nagari | 17 | 17 | 125,000,000 | 13 | 125,000,000 | 25 | 125,000,000 | 38 | 125,000,000 | 50 | 125,000,000 | 63 | 125,000,000 | 63 | 125,000,000 | 88 | 125,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Persentase pemenuhan dukungan administrasi umum dan kependudukan | 17 | 17 | 15,000,000 | 13 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 38 | 15,000,000 | 50 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 88 | 15,000,000 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 03 | 02 | Penyusunan/Pendataan/- Pemutakhiran Profil Desa (Nagari) | Persentase pemenuhan dukungan penyusunan/ pendataan/pemutakhiran Profil Nagari | 17 | 17 | 15,000,000 | 13 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 38 | 15,000,000 | 50 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 88 | 15,000,000 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 03 | 03 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari | Persentase pemenuhan dukungan pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Nagari | 17 | 17 | 11,250,000 | 13 | 11,250,000 | 25 | 11,250,000 | 38 | 11,250,000 | 50 | 11,250,000 | 63 | 11,250,000 | 63 | 11,250,000 | 88 | 11,250,000 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 03 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Persentase pemenuhan dukungan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan Capil | 17 | 17 | 9,000,000 | 13 | 9,000,000 | 25 | 9,000,000 | 38 | 9,000,000 | 50 | 9,000,000 | 63 | 9,000,000 | 63 | 9,000,000 | 88 | 9,000,000 | 100 | 72,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 03 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif | Persentase pemenuhan dukungan pemetaan dan analisis kemiskinan Nagari secara partisipatif | 17 | 17 | 3,750,000 | 13 | 3,750,000 | 25 | 3,750,000 | 38 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNag (reguler) | Persentase dukungan penyelenggaraaan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNag (reguler) | 17 | 17 | 32,400,000 | 13 | 32,400,000 | 25 | 32,400,000 | 38 | 32,400,000 | 50 | 32,400,000 | 63 | 32,400,000 | 63 | 32,400,000 | 88 | 32,400,000 | 100 | 259,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Musjor, rembug Nagari (non reguler) | Persentase dukungan penyelenggaraaan Musyawarah Nagari lainnya (non reguler) | 17 | 17 | 3,000,000 | 13 | 2,250,000 | 25 | 2,250,000 | 38 | 2,250,000 | 50 | 2,250,000 | 63 | 2,250,000 | 63 | 3,000,000 | 88 | 3,000,000 | 100 | 18,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNag/RKPNag, dll) | Persentase dukungan biaya penyusunan dokumen perencanaan Nagari (RPJMNag/RKPNag, dll) | 17 | 17 | 14,250,000 | 13 | 14,250,000 | 25 | 14,250,000 | 38 | 14,250,000 | 50 | 14,250,000 | 63 | 14,250,000 | 63 | 14,250,000 | 88 | 14,250,000 | 100 | 114,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag, APBNag Perubahan, LPJ, dll) | Persentase dukungan biaaya penyusunan dokumen keuangan Nagari | 17 | 17 | 10,125,000 | 13 | 10,125,000 | 25 | 10,125,000 | 38 | 10,125,000 | 50 | 10,125,000 | 63 | 10,125,000 | 63 | 10,125,000 | 88 | 10,125,000 | 100 | 81,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 05 | Pengelolaan Administrasi/- Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari | Persentase dukungan biaya pengelolaan administrasi/ inventarisasi/penilaian aset Nagari | 17 | 17 | 5,625,000 | 13 | 5,625,000 | 25 | 5,625,000 | 38 | 5,625,000 | 50 | 5,625,000 | 63 | 5,625,000 | 63 | 5,625,000 | 88 | 5,625,000 | 100 | 45,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 06 | Penyusunan Kebijakan Nagari (Pernag/Perwanag selain Perencanaan/ Keuangan | Persentase dukungan biaya penyusunan kebijakan Nagari (Pernag/Perwanag selain perencanaan/ keuangan) | 17 | 17 | 11,250,000 | 13 | 11,250,000 | 25 | 11,250,000 | 38 | 11,250,000 | 50 | 11,250,000 | 63 | 11,250,000 | 63 | 11,250,000 | 88 | 11,250,000 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 07 | Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNag dan Informasi Kepada Masyarakat | Persentase dukungan biaya Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNag dan Informasi Kepada Masyarakat | 17 | 17 | 5,000,000 | 13 | 5,000,000 | 25 | 5,000,000 | 38 | 5,000,000 | 50 | 5,000,000 | 63 | 5,000,000 | 63 | 5,000,000 | 88 | 5,000,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Nagari | Persentase dukungan biaya Pengembangan Sistem Informasi Nagari | 17 | 17 | 11,250,000 | 13 | 11,250,000 | 25 | 11,250,000 | 38 | 11,250,000 | 50 | 11,250,000 | 63 | 11,250,000 | 63 | 11,250,000 | 88 | 11,250,000 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 01 | 04 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari | Persentase dukungan biaya Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari | 17 | 17 | 3,750,000 | 13 | 3,750,000 | 25 | 3,750,000 | 38 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari | Persentase dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari | 17 | 17 | 7,500,000 | 13 | 7,500,000 | 25 | 7,500,000 | 38 | 7,500,000 | 50 | 7,500,000 | 63 | 7,500,000 | 63 | 7,500,000 | 88 | 7,500,000 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 99 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Anggota Bamus Nagari | Persentase dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Anggota Bamus Nagari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 99 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwanag | Persentase dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwanag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Nagari/-Desa | Persentase pemenuhan Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Nagari/-Desa | 17 | 17 | 7,500,000 | 33 | 7,500,000 | 50 | 7,500,000 | 67 | 7,500,000 | 83 | 7,500,000 | 100 | 7,500,000 | 63 | 7,500,000 | 88 | 7,500,000 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 12 | Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Nagari Persiapan | Persentase dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Nagari Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 300,000,000 | 67 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 01 | Dukungan Biaya Sertifikat Tanah Kas Nagari | Persentase dukungan Biaya Sertifikat Tanah Kas Nagari | 17 | 17 | 3,750,000 | 33 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 67 | 3,750,000 | 83 | 3,750,000 | 100 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 02 | Dukungan Biaya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Persentase Dukungan Biaya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 17 | 17 | 3,750,000 | 33 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 67 | 3,750,000 | 83 | 3,750,000 | 100 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 03 | Dukungan Biaya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Persentase Dukungan Biaya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 17 | 17 | 18,750,000 | 33 | 18,750,000 | 50 | 18,750,000 | 67 | 18,750,000 | 83 | 18,750,000 | 100 | 18,750,000 | 63 | 18,750,000 | 88 | 18,750,000 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 04 | Dukungan Biaya Mediasi Konflik Pertanahan | Persentase Dukungan Biaya Mediasi Konflik Pertanahan | 17 | 17 | 3,750,000 | 33 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 67 | 3,750,000 | 83 | 3,750,000 | 100 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 05 | Dukungan Biaya Penyuluhan Tanah | Persentase Dukungan Biaya Penyuluhan Tanah | 50 | 50 | 3,900,000 | 100 | 3,900,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 06 | Dukungan Biaya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Persentase Dukungan Biaya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 17 | 17 | 3,750,000 | 33 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 67 | 3,750,000 | 83 | 3,750,000 | 100 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 05 | 07 | Dukungan Biaya Pelaksanaan Penegasan dan Penetapan Batas Nagari/Kecamatan/ Kabupaten | Persentase Dukungan Biaya Pelaksanaan Penegasan dan Penetapan Batas Nagari/Kecamatan/- Kabupaten | 17 | 17 | 9,375,000 | 33 | 9,375,000 | 50 | 9,375,000 | 67 | 9,375,000 | 83 | 9,375,000 | 100 | 9,375,000 | 63 | 9,375,000 | 88 | 9,375,000 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 99 | Dukungan Biaya Bimtek Tim Penyusun RKPNag | Persentase Dukungan Biaya Bimtek Tim Penyusun RKPNag | 17 | 17 | 3,375,000 | 33 | 3,375,000 | 50 | 3,375,000 | 67 | 3,375,000 | 83 | 3,375,000 | 100 | 3,375,000 | 63 | 3,375,000 | 88 | 3,375,000 | 100 | 27,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 01 | 04 | 99 | Dukungan Biaya Bimtek Tim Penyusun RPJMNag | Persentase Dukungan Biaya Bimtek Tim Penyusun RPJMNag | 17 | 17 | 2,300,000 | 33 | 2,300,000 | 50 | 2,300,000 | 67 | 2,300,000 | 83 | 2,300,000 | 100 | 2,300,000 | 63 | 2,300,000 | 88 | 2,300,000 | 100 | 18,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | 99 | Dukungan Biaya Pemekaran Jorong Piladang menjadi 3 Jorong | Persentase dukungan biaya Pemekaran Jorong Piladang menjadi 3 Jorong | 100 | 100 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 99 | Dukungan Biaya Kunjungan Pemerintah Nagari Kesetiap Jorong-Jorong | Persentase Dukungan Biaya Kunjungan Pemerintah Nagari Kesetiap Jorong- Jorong | 17 | 17 | 3,750,000 | 33 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 67 | 3,750,000 | 83 | 3,750,000 | 100 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 01 | 04 | 99 | Dukungan Biaya Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga-lembaga Nagari ke masyarakat | Persentase Dukungan Biaya Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga- lembaga Nagari ke masyarakat | 17 | 17 | 3,750,000 | 33 | 3,750,000 | 50 | 3,750,000 | 67 | 3,750,000 | 83 | 3,750,000 | 100 | 3,750,000 | 63 | 3,750,000 | 88 | 3,750,000 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 |  |  | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 03 | 14 | Rabat beton Jalan (gang) lingkung Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Rabat beton Jalan (gang) lingkung Sungai Cubadak | 50 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Lanjutan rehab Poskesri Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan rehab Poskesri Batu Tanyuh | 100 | 100 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 02 | Perbaikan jalan lingkar Simabua - Pincancang - Tobiang - Sikumbang/ Caniago Jorong Tambun Ijuk | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan jalan lingkar Simabua - Pincancang - Tobiang - Sikumbang/ Caniago Jorong Tambun Ijuk | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembangunan Jalur Drainase Pasar Jumat Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Jalur Drainase Pasar Jumat Piladang | 50 | 50 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 02 | Rabat Beton Jalan Perumahan Palasan Jorong Seberang Parit | Persentase Dukungan Biaya Rabat Beton Jalan Perumahan Palasan Jorong Seberang Parit | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Bonda Lintang-Sikabu-Data Jorong Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Bonda Lintang-Sikabu-Data Jorong Batu Tanyuh | 50 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembuatan drainase SD N 03 - Sopan Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan drainase SD N 03 - Sopan Jorong Sungai Cubadak | 100 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan Usaha Tani dari Tanjuang Karambia - Ngalau Jorong Tambun Ijuk | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan Usaha Tani dari Tanjuang Karambia - Ngalau Jorong Tambun Ijuk | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pengaspalan Pelataran Parkir Pasar Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pengaspalan Pelataran Parkir Pasar Piladang | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 02 | Perbaikan Jalan Lingkar Piladang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Jalan Lingkar Piladang | 25 | 25 | 175,000,000 | 50 | 175,000,000 | 75 | 175,000,000 | 100 | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Paluang sampai Kubu Jorong Seberang Parit | Persentase Dukungan Biaya Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Jalan Lingkar Piladang | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan Lurah Parik - Lurah Tanjuang - Masjid Usang Jorong Seberang Parit | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan Lurah Parik - Lurah Tanjuang - Masjid Usang Jorong Seberang Parit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | 02 | Pengerasan Jalan Lurah Parik (Galanggang Lamo)/ Jalan Lingkar Jorong Seberang Parit | Persentase Dukungan Biaya Pengerasan Jalan Lurah Parik (Galanggang Lamo)/ Jalan Lingkar Jorong Seberang Parit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 125,000,000 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 02 | Peningkatan / Rehab Jalan Bodi-Simabua-Picancang jorong Koto Tangah | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan / Rehab Jalan Bodi-Simabua-Picancang jorong Koto Tangah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 10 | Lanjutan Rabat Beton Simpang 3 Bauang - Guguak Duri dan perbaikan Drainase Jalan Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Rabat Beton Simpang 3 Bauang - Guguak Duri dan perbaikan Drainase Jalan Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 50 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 10 | Pembukaan dan rabat beton Jalan Lingkar Guguak Bulek - SMA Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan dan rabat beton Jalan Lingkar Guguak Bulek - SMA Piladang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pengerasan dan rabat beton jalan Tanjuang Tolang - Bukik Singgolang Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Pengerasan dan rabat beton jalan Tanjuang Tolang - Bukik Singgolang Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan saluran Drainase SD N 03 KTBA - Lurah Karuah Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran Drainase SD N 03 KTBA - Lurah Karuah Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Lanjutan Pembuatan drainase Koto - Tambak Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Pembuatan drainase Koto - Tambak Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Kojai - Pasia Jorong Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Kojai - Pasia Jorong Batu Tanyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Kapola Bonda - Solok Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Usaha Tani Kapola Bonda - Solok Batu Tanyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Godung - Lurah Pagaluak Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Usaha Tani Godung - Lurah Pagaluak Batu Tanyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Katimbuakan - Jambu Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Usaha Tani Katimbuakan - Jambu Batu Tanyuh | 100 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Polam - Parambahan Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Usaha Tani Polam - Parambahan Batu Tanyuh | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Lingkar Bonda Lambuang - Piliang Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Bonda Lambuang - Piliang Batu Tanyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | 10 | Pengerasan jalan simpang Tigo sampai Puncak Rajo | Persentase Dukungan Biaya Pengerasan jalan simpang Tigo sampai Puncak Rajo | 100 | 100 | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Peningkatan/pengerasan jalan Boncah Loweh | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan/pengerasan jalan Boncah Loweh | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Rehab/Perbaikan Jalan TK Aisyiyah- Lurah Parik (Peningkatan Kelas Jalan Menjadi Jalan Lapen) | Persentase Dukungan Biaya Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | 50 | 50 | 390,000,000 | 100 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 780,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Rehab/Perbaikan Jalan Guci- Mesjid | Persentase Dukungan Biaya Rehab/Perbaikan Jalan Guci- Mesjid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Luak Ampiang - Koto Sikoghek | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Luak Ampiang - Koto Sikoghek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95,833,333 | 100 | 95,833,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191,666,667 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Pauh Data- Kojai | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Pauh Data- Kojai | 0 | 0 | 0 | 50 | 80,000,000 | 100 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Poskesri | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Poskesri | 17 | 17 | 18,750,000 | 13 | 18,750,000 | 25 | 18,750,000 | 38 | 18,750,000 | 50 | 18,750,000 | 63 | 18,750,000 | 75 | 18,750,000 | 88 | 18,750,000 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Simpang Tigo - SMP N 3- Bukit Kelinci | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Simpang Tigo - SMP N 3- Bukit Kelinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Pemasangan Lampu jalan dari Simpang Batu Ampa-Piontang | Persentase Dukungan Biaya Pemasangan Lampu jalan dari Simpang Batu Ampa- Piontang | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Pelatihan Pengolahan Limbah | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Pengolahan Limbah | 100 | 100 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan drainase Simpang Taeh - Mesjid | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan drainase Simpang Taeh - Mesjid | 100 | 100 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Rehab Jalan Kabupeten Simpang 3 - Bonda Lintang | Persentase Dukungan Biaya Rehab Jalan Kabupeten Simpang 3 - Bonda Lintang | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan Jalan Kabupaten Simpang Batu Hampar - Bonda Lambuang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Jalan Kabupaten Simpang Batu Hampar - Bonda Lambuang | 100 | 100 | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 02 | Perbaikan Jalan Lingkar Masjid - Napa | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Jalan Lingkar Masjid - Napa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tani Simabua - Baliak Gamba - Katimbuaan | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tani Simabua - Baliak Gamba - Katimbuaan | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 03 | 13 | Pembuatan Jembatan Pesong - Luwuang | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Jembatan Pesong - Luwuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | 13 | Pembuatan Jembatan Goduang - Lurah Pagaluak | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Jembatan Goduang - Lurah Pagaluak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 15 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | 100 | 100 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pengaspalan Jalan Boncah Sirombuang sampai Situjuah | Persentase Dukungan Biaya Pengaspalan Jalan Boncah Sirombuang sampai Situjuah | 100 | 100 | 1,050,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,050,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 12 | Pengadaan air bersih Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan air bersih Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Penyediaan Sarana dan Prasarana kader yandu (tempat bermain anak dan mainan anak) | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan Sarana dan Prasarana kader yandu (tempat bermain anak dan mainan anak) | 100 | 100 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan usaha tani Bonda Lambuang - Parambahan Godang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan usaha tani Bonda Lambuang - Parambahan Godang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 400,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Lingkar Ateh Kociak Guguak Nunang - Pukesmas atau Masjid Alfurqon | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Ateh Kociak Guguak Nunang - Pukesmas atau Masjid Alfurqon | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Lingkar Masjid Raya Piladang Lurah Sandiang - Tobek Godang. | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Masjid Raya Piladang Lurah Sandiang - Tobek Godang. | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Subsidi Pemasangan Air Bersih PDAM di lingkungan sekitar Pasar Jumat Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya Subsidi Pemasangan Air Bersih PDAM di lingkungan sekitar Pasar Jumat Jorong Piladang | 100 | 100 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Regulasi Tata Kelola Lingkungan dan Pemukiman | Persentase Dukungan Biaya Regulasi Tata Kelola Lingkungan dan Pemukiman | 100 | 100 | 3,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,150,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Lurah Parik-Lurah Pogang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Lurah Parik-Lurah Pogang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 13 | Rabat beton Jalan Simpang Tigo Guguak Bulek - Lurah Pincuran | Persentase Dukungan Biaya Rabat beton Jalan Simpang Tigo Guguak Bulek - Lurah Pincuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembuatan drainase Simpang 3 Guguak Bulek - Musholla | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan drainase Simpang 3 Guguak Bulek - Musholla | 0 | 0 | 0 | 100 | 77,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77,625,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembuatan Drainase Ateh Nagori - Jembatan Pos Ronda | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Drainase Ateh Nagori - Jembatan Pos Ronda | 100 | 100 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 01 | 99 | Pembangunan Sarana Ibadah UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Sarana Ibadah UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | 99 | Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkung Simpang Batu Sangkar ke Pasar Piladang | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkar Simpang Batu Sangkar ke Pasar Piladang | 100 | 100 | 787,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 787,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pengaspalan dan Pengerasan Jalan Lingkar Simpang SMA 1 Akabiluru - Guguak Bulek | Persentase Dukungan Biaya Pengaspalan dan Pengerasan Jalan Lingkar Simpang SMA 1 Akabiluru - Guguak Bulek | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,312,500,000 | 67 | 1,312,500,000 | 100 | 1,312,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,937,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Drainase Simpang Batu Sangka - Lurah Sikampuang | Persentase Dukungan Biaya Drainase Simpang Batu Sangka - Lurah Sikampuang | 100 | 100 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | perbaikan sarana Lampu dan penerangan di Jalan-Jalan Lingkungan Jorong Piladang. | Persentase Dukungan Biaya perbaikan sarana Lampu dan penerangan di Jalan-Jalan Lingkungan Jorong Piladang. | 33 | 33 | 250,000,000 | 67 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Lanjutan Pengecoran Rabat Beton dan Pengedaman Jalan Guguak Nunang - Lurah Poriang - Tanjuang Simalidu | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Pengecoran Rabat Beton dan Pengedaman Jalan Guguak Nunang - Lurah Poriang - Tanjuang Simalidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 87,500,000 | 100 | 87,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Penambahan Debit Air dari Batang Agam (MoU dengan PLTA Batang Agam) | Persentase Dukungan Biaya Penambahan Debit Air dari Batang Agam (MoU dengan PLTA Batang Agam) | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 06 | Penyediaan Sarana dan Prasarana TK | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan Sarana dan Prasarana TK | 17 | 17 | 4,500,000 | 13 | 4,500,000 | 25 | 4,500,000 | 38 | 4,500,000 | 50 | 4,500,000 | 63 | 4,500,000 | 75 | 4,500,000 | 88 | 4,500,000 | 100 | 36,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Picancang- Mancuang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Picancang- Mancuang | 100 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Lingkar Mesjid - Gobah | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Mesjid - Gobah | 0 | 0 | 0 | 100 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Tanjuang Bayua - Pinang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Tanjuang Bayua - Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Kelengkapan sarana dan prasarana Posyandu | Persentase Dukungan Biaya Kelengkapan sarana dan prasarana Posyandu | 17 | 17 | 10,800,000 | 13 | 10,800,000 | 25 | 10,800,000 | 38 | 10,800,000 | 50 | 10,800,000 | 63 | 10,800,000 | 75 | 10,800,000 | 88 | 10,800,000 | 100 | 86,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan Gorong-gorong Bonda Lintang (Plat Duiker) | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Gorong-gorong Bonda Lintang (Plat Duiker) | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Pengadaan Sistem pengolahan Sampah dan Pengadaan tempat Sampah disetiap rumah | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Sistem pengolahan Sampah dan Pengadaan tempat Sampah disetiap rumah | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 03 | 16 | Lanjutan Rehab Pemakaman Umum | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Rehab Pemakaman Umum | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 04 | 99 | Penebangan pohon - pohon besar yang membahayakan Masyarakat | Persentase Dukungan Biaya Penebangan pohon - pohon besar yang membahayakan Masyarakat | 100 | 100 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Rehab Jalan Simpang Batu Sangka - Seberang Parit | Persentase Dukungan Biaya Rehab Jalan Simpang Batu Sangka - Seberang Parit | 100 | 100 | 2,880,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,880,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Regulasi Tata Kelola Sampah Rumah Tangga | Persentase Dukungan Biaya Regulasi Tata Kelola Sampah Rumah Tangga | 100 | 100 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,650,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan/pembuatan Drainase dari simpang batu ampa-piontang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan/ pembuatan Drainase dari simpang batu ampa-piontang | 50 | 50 | 292,500,000 | 100 | 292,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 585,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pemberian Bea siswa Kepada Siswa Berprestasi | Persentase Dukungan Biaya Pemberian Bea siswa Kepada Siswa Berprestasi | 17 | 17 | 18,750,000 | 13 | 18,750,000 | 25 | 18,750,000 | 38 | 18,750,000 | 50 | 18,750,000 | 63 | 18,750,000 | 75 | 18,750,000 | 88 | 18,750,000 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 01 | Peningkatan Honor Guru TK | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Honor Guru TK | 17 | 17 | 12,000,000 | 13 | 12,000,000 | 25 | 12,000,000 | 38 | 12,000,000 | 50 | 12,000,000 | 63 | 12,000,000 | 75 | 12,000,000 | 88 | 12,000,000 | 100 | 96,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 06 | Pembuatan Pagar TK | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Pagar TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Baru Pustu - Batu Singkek | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Baru Pustu - Batu Singkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembuatan drainase Musholla An Nur - Lurah Karuah - Guguak Duri | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan drainase Musholla An Nur - Lurah Karuah - Guguak Duri | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 05 | 99 | Penanaman pohon di lahan yang miring, pengelolaan sampah | Persentase Dukungan Biaya Penanaman pohon di lahan yang miring, pengelolaan sampah | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 03 | Peningkatan kapasitas Kader yandu | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Kader yandu | 100 | 100 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,650,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pengadaan Perpustakaan TPQ | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Perpustakaan TPQ | 17 | 17 | 10,800,000 | 13 | 10,800,000 | 25 | 10,800,000 | 38 | 10,800,000 | 50 | 10,800,000 | 63 | 10,800,000 | 75 | 10,800,000 | 88 | 10,800,000 | 100 | 86,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan drainase Karambia Sabatang - Ateh Kampuang - Picancang - Sikumbang - Simabua - Piliang - Congkoang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan drainase Karambia Sabatang - Ateh Kampuang - Picancang - Sikumbang - Simabua - Piliang - Congkoang | 0 | 0 | 0 | 35 | 140,000,000 | 70 | 140,000,000 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 15 | Pengadaan sarana dan prasana pengelolaan sampah Rumah Tangga | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sarana dan prasana pengelolaan sampah Rumah Tangga | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 14 | Pembuatan Jamban Sehat untuk warga miskin Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya 'Pembuatan Jamban Sehat untuk warga miskin Jorong Piladang | 100 | 100 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD SDN 05 KTBA (Mushola dan Pagar Sekolah) | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD SDN 05 KTBA (Mushola dan Pagar Sekolah) | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 02 | 99 | Peningkatan Kesejahteraan/honor Kader Yandu | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kesejahteraan/honor Kader Yandu | 17 | 17 | 14,400,000 | 13 | 14,400,000 | 25 | 14,400,000 | 38 | 14,400,000 | 50 | 14,400,000 | 63 | 14,400,000 | 75 | 14,400,000 | 88 | 14,400,000 | 100 | 115,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02 | 99 | Pembuatan Plang Nama Poskesri | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Plang Nama Poskesri | 100 | 100 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 10 | Rahab Jalan Lingkar Kapolo Koto - Lurah Parik | Persentase Dukungan Biaya Rahab Jalan Lingkar Kapolo Koto - Lurah Parik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 167,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 167,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan drainase Jalan Kabupaten dari Guguak Canceh - Mesjid Al- Ihsan | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan drainase Jalan Kabupaten dari Guguak Canceh - Mesjid Al- Ihsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembuatan Drainase SD N 03 KTBA | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Drainase SD N 03 KTBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Pembangunan Pagar Pustu | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Pagar Pustu | 100 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 07 | 01 | Pelatihan keterampilan dan Teknologi | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan keterampilan dan Teknologi | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pembangunan Ruangan Labor Komputer UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Ruangan Labor Komputer UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | 100 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Rehab Ringan Gedung UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | Persentase Dukungan Biaya Rehab Ringan Gedung UPTD SDN 06 Koto Tangah Batu Hampar (sekolah Penggerak) | 100 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan Usaha Tani Simonda - Pamandian Kudo | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan Usaha Tani Simonda - Pamandian Kudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95,833,333 | 100 | 95,833,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191,666,667 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Peningkatan kualitas jalan PNPM segment Bukik Canciang - Beringin | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kualitas jalan PNPM segment Bukik Canciang - Beringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan drainase Karambia Sabatang - Ateh Kampuang - Picancang - Sikumbang - Simabua - Piliang - Congkoang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan drainase Karambia Sabatang - Ateh Kampuang - Picancang - Sikumbang - Simabua - Piliang - Congkoang | 50 | 50 | 125,000,000 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembukaan Jalan Lingkar Kuciang Dapek - SMA 1 Kec. Akabiluru | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Kuciang Dapek - SMA 1 Kec. Akabiluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Sosialisasi dan Program POSYANDU REMAJA melalui pengurus pemuda dan Karang Taruna | Persentase Dukungan Biaya Sosialisasi dan Program POSYANDU REMAJA melalui pengurus pemuda dan Karang Taruna | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Usaha Tani Tanjuang Lundang - Data | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Usaha Tani Tanjuang Lundang - Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 03 | 11 | Pengerasan jalan Lingkar Ujung Galanggang Sikasok - Gerbang SD | Persentase Dukungan Biaya Pengerasan jalan Lingkar Ujung Galanggang Sikasok - Gerbang SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Data - Lurah Karupuak | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Data - Lurah Karupuak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Program air bersih/ saluran PDAM | Persentase Dukungan Biaya Program air bersih/ saluran PDAM | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu di dekat Lapangan Sepak Bola | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu di dekat Lapangan Sepak Bola | 100 | 100 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Pengadaan saluran PDAM untuk daerah Puncak Rajo | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan saluran PDAM untuk daerah Puncak Rajo | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Pengadaan saluran PDAM untuk wilayah Lurah Parik | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan saluran PDAM untuk wilayah Lurah Parik | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 15 | Pengadaan sistem pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Tata cara Pengelolaan sampah rumah tangga | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sistem pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Tata cara Pengelolaan sampah rumah tangga | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu | 17 | 17 | 14,400,000 | 13 | 14,400,000 | 25 | 14,400,000 | 38 | 14,400,000 | 50 | 14,400,000 | 63 | 14,400,000 | 75 | 14,400,000 | 88 | 14,400,000 | 100 | 115,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Pembuatan Ruang Tunggu dan Ruang Bersalin Poskesri | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Ruang Tunggu dan Ruang Bersalin Poskesri | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 09 | Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Angku Lareh - Tambak | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Angku Lareh - Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 14 | Pengadaaan sarana MCK sebanyak 5 Titik | Persentase Dukungan Biaya Pengadaaan sarana MCK sebanyak 5 Titik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pengadaan sumber air bersih di SDN 06 KTBA | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sumber air bersih di SDN 06 KTBA | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan jalan dan bahu jalan kabupaten dari Bonda Lambuang - Seberang Parit | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan jalan dan bahu jalan kabupaten dari Bonda Lambuang - Seberang Parit | 33 | 33 | 1,050,000,000 | 67 | 1,050,000,000 | 100 | 1,050,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan Tobek Godang - Sianok (lokasi Pemakaman Umum) | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan Tobek Godang - Sianok (lokasi Pemakaman Umum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Rehab berat Pustu, mobiler serta sarana dan prasarana persalinan Jorong Tambun Ijuk | Persentase Dukungan Biaya Rehab berat Pustu, mobiler serta sarana dan prasarana persalinan Jorong Tambun Ijuk | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 02 | 99 | Pengusulan BPJS-PBI | Persentase Dukungan Biaya Pengusulan BPJS-PBI | 17 | 17 | 16,800,000 | 13 | 16,800,000 | 25 | 16,800,000 | 38 | 16,800,000 | 50 | 16,800,000 | 63 | 16,800,000 | 75 | 16,800,000 | 88 | 16,800,000 | 100 | 134,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 04 | 99 | Regulasi tata kelola sampah rumah tangga | Persentase Dukungan Biaya Regulasi tata kelola sampah rumah tangga | 100 | 100 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,650,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkar Guguak Nunang - Guguak Bulek | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkar Guguak Nunang - Guguak Bulek | 0 | 0 | 0 | 50 | 962,500,000 | 100 | 962,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,925,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembangunan Drainase dan Bahu Jalan Pasar Piladang - Lurah Sandiang | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Drainase dan Bahu Jalan Pasar Piladang - Lurah Sandiang | 100 | 100 | 375,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 375,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Penyediaan sarana dan Prasarana Posyandu dilingkungan Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan sarana dan Prasarana Posyandu dilingkungan Jorong Piladang | 100 | 100 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Penerapan program pengelolaan sampah atau Bank Sampah di lingkungan Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Penerapan program pengelolaan sampah atau Bank Sampah di lingkungan Jorong Piladang | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Peningkatan Jalan Kobun - Siborang Loweh | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Jalan Kobun - Siborang Loweh | 0 | 0 | 0 | 50 | 133,600,000 | 100 | 133,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 267,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Usaha Tani - Kubu - Limau Puruk - Palasan | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Usaha Tani - Kubu - Limau Puruk - Palasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95,833,333 | 100 | 95,833,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191,666,667 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan Drainase Tobek DT Sumano - Lurah Pasia | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Drainase Tobek DT Sumano - Lurah Pasia | 100 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan Drainase/ saluran Simpang 4 - Lurah Kubang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Drainase/ saluran Simpang 4 - Lurah Kubang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Peningkatan sarana dan prasarana Poskesri ( Pagar Poskeri dan Ruang Pembatas Berobat) | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan sarana dan prasarana Poskesri ( Pagar Poskeri dan Ruang Pembatas Berobat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 12 | Pengadaan saluran PDAM untuk daerah Tanjuang Lundang | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan saluran PDAM untuk daerah Tanjuang Lundang | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Paket B dan C | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Paket B dan C | 17 | 17 | 217,500,000 | 13 | 217,500,000 | 25 | 217,500,000 | 38 | 217,500,000 | 50 | 217,500,000 | 63 | 217,500,000 | 75 | 217,500,000 | 88 | 217,500,000 | 100 | 1,740,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Regulasi Tata Kelola Lingkungan dan Pemukiman | Persentase Dukungan Biaya Regulasi Tata Kelola Lingkungan dan Pemukiman | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pelebaran dan rabat beton Jalan Kapalo Koto - Tambak | Persentase Dukungan Biaya Pelebaran dan rabat beton Jalan Kapalo Koto - Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76,672,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76,672,500 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 04 | 99 | Pelatihan pengendalian sampah organik dan non organik | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan pengendalian sampah organik dan non organik | 50 | 50 | 10,200,000 | 0 | 0 | 100 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 04 | 11 | Pengadaan Sumber air bersih | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Sumber air bersih | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Peningkatan kualitas jalan Koto Lalang - Ujuang Ladang | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kualitas jalan Koto Lalang - Ujuang Ladang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55,707,500 | 100 | 55,707,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 111,415,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 13 | Pembuatan jembatan sederhana di Lereng/Luwuang yang menghubungkan Parambahan dengan Siborang | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan jembatan sederhana di Lereng/Luwuang yang menghubungkan Parambahan dengan Siborang | 100 | 100 | 850,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 850,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Penyediaan Sarana dan Prasarana pos yandu | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan Sarana dan Prasarana pos yandu | 100 | 100 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 14 | Pembuatan Jamban Sehat (IPAL Komunal skala kecil) | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Jamban Sehat (IPAL Komunal skala kecil) | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Penanggulangan penyakit menular | Persentase Dukungan Biaya Penanggulangan penyakit menular | 17 | 17 | 5,000,000 | 13 | 5,000,000 | 25 | 5,000,000 | 38 | 5,000,000 | 50 | 5,000,000 | 63 | 5,000,000 | 75 | 5,000,000 | 88 | 5,000,000 | 100 | 40,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 01 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni | Persentase Dukungan Biaya Bantuan Rumah Tidak Layak Huni | 40 | 40 | 35,000,000 | 0 | 0 | 40 | 35,000,000 | 0 | 0 | 20 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Regulasi tata kelola lingkungan pemukiman | Persentase Dukungan Biaya Regulasi tata kelola lingkungan pemukiman | 100 | 100 | 3,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,150,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembuatan Jalan Tobek dingin - lurah Pasandiang | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Jalan Tobek dingin - lurah Pasandiang | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan Drainase dan Bahu jalan Guguak Canceh | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Drainase dan Bahu jalan Guguak Canceh | 100 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan Usaha Tani / Lingkar Masjid Usang - Basuang - Lurah Parik | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan Usaha Tani / Lingkar Masjid Usang - Basuang - Lurah Parik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80,000,000 | 100 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pelebaran Jalan Masjid Raya - Surau Daua | Persentase Dukungan Biaya Pelebaran Jalan Masjid Raya - Surau Daua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83,333,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83,333,333 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pengadaan sarana dan prasarana SD Islam Baitunna'im | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sarana dan prasarana SD Islam Baitunna'im | 100 | 100 | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 06 | Penyediaan sarana dan prasarana TK Budi Utama terutama prasarana bermain anak dan pagar bangunan TK | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan sarana dan prasarana TK Budi Utama terutama prasarana bermain anak dan pagar bangunan TK | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Lingkar Puncak Rajo | 0 | 0 | 0 | 100 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Rehab / Perbaikan Jalan Lapangan Bola Kaki | Persentase Dukungan Biaya Rehab / Perbaikan Jalan Lapangan Bola Kaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Paghajo- Guguak Sambayang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Paghajo- Guguak Sambayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 06 | Pembangunan WC TK Bina Karya Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan WC TK Bina Karya Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pembangunan gerbang SD N 03 KTBA | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan gerbang SD N 03 KTBA | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 06 | Pembuatan TK baru di Guguak Bulek | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan TK baru di Guguak Bulek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 03 | Peningkatan kapasitas Kader yandu | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Kader yandu | 100 | 100 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,650,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Regulasi tata kelola lingkungan hidup | Persentase Dukungan Biaya Regulasi tata kelola lingkungan hidup | 100 | 100 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,650,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 12 | Pembuatan Sarana Air bersih | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Sarana Air bersih | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Penanggulangan stunting | Persentase Dukungan Biaya Penanggulangan stunting | 100 | 100 | 3,600,000 | 100 | 3,600,000 | 100 | 3,600,000 | 100 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Membuka batas kelas sekaligus pemasangan Rolling Door di UPTD SDN 04 KTBH | Persentase Dukungan Biaya Membuka batas kelas sekaligus pemasangan Rolling Door di UPTD SDN 04 KTBH | 100 | 100 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaaan Jalan Usaha Tani Tobek Dingin - Sisingkek | Persentase Dukungan Biaya Pembukaaan Jalan Usaha Tani Tobek Dingin - Sisingkek | 0 | 0 | 0 | 50 | 83,333,333 | 100 | 83,333,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166,666,667 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian dari kantor pertanian - Sikalumbuk | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian dari kantor pertanian - Sikalumbuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 06 | Penyedian Jamban Sehat (IPAL KOMUNAL) | Persentase Dukungan Biaya Penyedian Jamban Sehat (IPAL KOMUNAL) | 100 | 100 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 12 | Pengadaan Sarana Air Bersih Simpang Batu Ampa | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Sarana Air Bersih Simpang Batu Ampa | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 12 | Pengadaan Sarana Air Bersih Mancuang | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Sarana Air Bersih Mancuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Pemberian Kartu KIS, BPJS | Persentase Dukungan Biaya Pemberian Kartu KIS, BPJS | 17 | 17 | 10,500,000 | 13 | 10,500,000 | 25 | 10,500,000 | 38 | 10,500,000 | 50 | 10,500,000 | 63 | 10,500,000 | 75 | 10,500,000 | 88 | 10,500,000 | 100 | 84,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Pengadaan Ambulan Jorong | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Ambulan Jorong | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Penyediaan Sarana dan Prasarana pos yandu Lansia | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan Sarana dan Prasarana pos yandu Lansia | 100 | 100 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pembuatan Musholla UPTD SDN 04 Koto Tangah Batu Hampa | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Musholla UPTD SDN 04 Koto Tangah Batu Hampa | 100 | 100 | 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 225,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 06 | Sarana bermain PAUD | Persentase Dukungan Biaya Sarana bermain PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 01 | 99 | Perbaikan atap gedung UPTD SDN 04 KTBH | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan atap gedung UPTD SDN 04 KTBH | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 99 | Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga Pendidik Program Paket B dan C | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga Pendidik Program Paket B dan C | 17 | 17 | 217,500,000 | 13 | 217,500,000 | 25 | 217,500,000 | 38 | 217,500,000 | 50 | 217,500,000 | 63 | 217,500,000 | 75 | 217,500,000 | 88 | 217,500,000 | 100 | 1,740,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian Tanjung Limau - Bedeng Angku Hafis | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian Tanjung Limau - Bedeng Angku Hafis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Simpang Tigo Tangah Padang - SMP | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Simpang Tigo Tangah Padang - SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75,000,000 | 50 | 75,000,000 | 75 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Pengerasan jalan akses keluar masuk Perumahan Grand View Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pengerasan jalan akses keluar masuk Perumahan Grand View Piladang | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 01 | Pengadaan Program Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Program Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin | 17 | 17 | 65,625,000 | 33 | 65,625,000 | 50 | 65,625,000 | 67 | 65,625,000 | 83 | 65,625,000 | 100 | 65,625,000 | 75 | 65,625,000 | 88 | 65,625,000 | 100 | 525,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan Jalan Pertanian dari MIS - Taratak | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan Jalan Pertanian dari MIS - Taratak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60,000,000 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pembukaan jalan SMA - Ujung Tanjung | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan jalan SMA - Ujung Tanjung | 33 | 33 | 50,000,000 | 67 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Pembuatan Drainase dan bahu Jalan Simpang Stasiun - Tobek Dingin | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Drainase dan bahu Jalan Simpang Stasiun - Tobek Dingin | 0 | 0 | 0 | 100 | 240,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 240,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 99 | Progam STUNTING | Persentase Dukungan Biaya Progam STUNTING | 17 | 17 | 8,000,000 | 13 | 8,000,000 | 25 | 8,000,000 | 38 | 8,000,000 | 50 | 8,000,000 | 63 | 8,000,000 | 75 | 8,000,000 | 88 | 8,000,000 | 100 | 64,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Penyelenggaraan program paket a,b,c dan penyediaan Guru bagi masyarakat pemuda pemudi Putus Sekolah | Persentase Dukungan Biaya Penyelenggaraan program paket a,b,c dan penyediaan Guru bagi masyarakat pemuda pemudi Putus Sekolah | 17 | 17 | 255,000,000 | 13 | 255,000,000 | 25 | 255,000,000 | 38 | 255,000,000 | 50 | 255,000,000 | 63 | 255,000,000 | 75 | 255,000,000 | 88 | 255,000,000 | 100 | 2,040,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 12 | Pelebaran dan Pembukaan Jalan Lurah Pasia - Siborang Loweh | Persentase Dukungan Biaya Pelebaran dan Pembukaan Jalan Lurah Pasia - Siborang Loweh | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 11 | Perbaikan Gang koto anyia menuju sikumbang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Gang koto anyia menuju sikumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120,000,000 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 240,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 03 | 99 | Perbaikan Drainase Ateh Bonai - Aia Taghonang (Simpang BR) | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Drainase Ateh Bonai - Aia Taghonang (Simpang BR) | 50 | 50 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Rehab Pustu Aia Taghonang Simpang BR | Persentase Dukungan Biaya Rehab Pustu Aia Taghonang Simpang BR | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 09 | Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Lansia | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Lansia | 100 | 100 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 02 | 02 | 09 | Pembangunan Pagar PUSKESMAS Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Pagar PUSKESMAS Piladang | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 99 | Penambahan WC dan Honor guru TK Tunas Harapan Piladang | Persentase Dukungan Biaya Penambahan WC dan Honor guru TK Tunas Harapan Piladang | 17 | 17 | 10,500,000 | 13 | 10,500,000 | 25 | 10,500,000 | 38 | 10,500,000 | 50 | 10,500,000 | 63 | 10,500,000 | 75 | 10,500,000 | 88 | 10,500,000 | 100 | 84,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Peningkatan sarana dan Prasarana MIS Aia Tagonang Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan sarana dan Prasarana MIS Aia Tagonang Jorong Piladang | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 01 | 99 | Pembangunan pagar SMP N 3 Akabiluru | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan pagar SMP N 3 Akabiluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 04 | 99 | Sosialisasi dan penerapan sanitasi lingkungan | Persentase Dukungan Biaya Sosialisasi dan penerapan sanitasi lingkungan | 50 | 50 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 02 | 02 | 02 | Bantuan Untuk Lansia | Persentase Dukungan Biaya Bantuan Untuk Lansia | 17 | 17 | 5,000,000 | 33 | 5,000,000 | 50 | 5,000,000 | 67 | 5,000,000 | 83 | 5,000,000 | 100 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 |  |  | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan dan peningkatan kapasitas Bundo Kanduang | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan dan peningkatan kapasitas Bundo Kanduang | 50 | 50 | 32,400,000 | 100 | 32,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Pengadaan sarana dan prasarana olahraga (volly, sepak bola, takraw) serta rehab lapangan sepak bola. | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sarana dan prasarana olahraga (volly, sepak bola, takraw) serta rehab lapangan sepak bola. | 17 | 17 | 25,000,000 | 13 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 38 | 25,000,000 | 50 | 25,000,000 | 63 | 25,000,000 | 75 | 25,000,000 | 88 | 25,000,000 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Pembangunan gedung pemuda di Jorong Tambun Ijuk | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan gedung pemuda di Jorong Tambun Ijuk | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Pembuatan Stadium Mini Lapangan , sarana Prasarana Lapangan , dan pembangunan Sekretariat Kepengurusan Garuda FC | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Stadium Mini Lapangan , sarana Prasarana Lapangan , dan pembangunan Sekretariat Kepengurusan Garuda FC | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan Imam, Khatib, Penyelenggaraan Jenazah | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Imam, Khatib, Penyelenggaraan Jenazah | 50 | 50 | 19,800,000 | 100 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Pengadaan sarana dan prasarana Lapangan Bola kaki Simpati | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan sarana dan prasarana Lapangan Bola kaki Simpati | 17 | 17 | 25,000,000 | 13 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 38 | 25,000,000 | 50 | 25,000,000 | 63 | 25,000,000 | 75 | 25,000,000 | 88 | 25,000,000 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Penyediaan sarana dan Prasarana Lapangan Bola Volley | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan sarana dan Prasarana Lapangan Bola Volley | 17 | 17 | 7,500,000 | 13 | 7,500,000 | 25 | 7,500,000 | 38 | 7,500,000 | 50 | 7,500,000 | 63 | 7,500,000 | 75 | 7,500,000 | 88 | 7,500,000 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Penyediaan Sarana dan Persentase Dukungan Biaya Prasarana Bola Kaki Penyediaan Sarana dan Prasarana Bola Kaki |  | 17 | 17 | 7,500,000 | 13 | 7,500,000 | 25 | 7,500,000 | 38 | 7,500,000 | 50 | 7,500,000 | 63 | 7,500,000 | 75 | 7,500,000 | 88 | 7,500,000 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Penegasan tentang fungsi Niniak Mamak | Persentase Dukungan Biaya Penegasan tentang fungsi Niniak Mamak | 100 | 100 | 14,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,370,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 03 | 02 | 99 | Aturan KAN untuk mengembalikan fungsi Niniak Mamak | Persentase Dukungan Biaya Aturan KAN untuk mengembalikan fungsi Niniak Mamak | 100 | 100 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 02 | 99 | Penyediaan sarana dan prasarana Niniak Mamak | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan sarana dan prasarana Niniak Mamak | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan adat pengetahuan adat | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan adat pengetahuan adat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,370,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembinaan kelompok Ta'lim (Yaasiiin dan Sholawat) | Persentase Dukungan Biaya Pembinaan kelompok Ta'lim (Yaasiiin dan Sholawat) | 50 | 50 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 01 | 99 | Pembuatan produk hukum tentang Kamtibmas | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan produk hukum tentang Kamtibmas | 100 | 100 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan Imam dan Khatib | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Imam dan Khatib | 50 | 50 | 2,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,560,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembuatan Rumah Gharim | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan Rumah Gharim | 100 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Perbaikan Kubah Mesjid | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Kubah Mesjid | 100 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembangunan WC Musholla Al Ikhwan Guguak Bulek | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan WC Musholla Al Ikhwan Guguak Bulek | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Pembangun Gedung Serba Guna Pemuda | Persentase Dukungan Biaya Pembangun Gedung Serba Guna Pemuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembentuakan lembaga keagamaan di tingkat Nagari | Persentase Dukungan Biaya Pembentuakan lembaga keagamaan di tingkat Nagari | 100 | 100 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,700,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembentukan Lembaga Keagamaan di Tingkat Nagari (Majelis Ulama Nagari) | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Lembaga Keagamaan di Tingkat Nagari (Majelis Ulama Nagari) | 100 | 100 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,700,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 99 | Pembangunan gedung serba guna | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan gedung serba guna | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Penyedian sarana dan prasarana Adat | Persentase Dukungan Biaya Penyedian sarana dan prasarana Adat | 0 | 0 | 0 | 50 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peninjauan terhadap kelompok Yasin dan Shalawat | Persentase Dukungan Biaya Peninjauan terhadap kelompok Yasin dan Shalawat | 17 | 17 | 2,500,000 | 13 | 2,500,000 | 25 | 2,500,000 | 38 | 2,500,000 | 50 | 2,500,000 | 63 | 2,500,000 | 75 | 2,500,000 | 88 | 2,500,000 | 100 | 20,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak dan Bundo Kanduang Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak dan Bundo Kanduang Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14,370,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 04 | 02 | Pembentukan Lembaga Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Lembaga Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat | 100 | 100 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,700,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan penyelenggaraan Jenazah | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan penyelenggaraan Jenazah | 50 | 50 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 03 | 03 | 05 | Pembangunan gedung serba guna di Jorong Sungai Cubadak Pengadaan sarana dan prasarana lapangan Volly Jorong Sungai Cubadak | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan gedung serba guna di Jorong Sungai Cubadak Pengadaan sarana dan prasarana lapangan Volly Jorong Sungai Cubadak | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 03 | 99 | Pembentukan Pengurus Karang Taruna Nagari | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Pengurus Karang Taruna Nagari | 100 | 100 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,700,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 01 | 99 | Pernag Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (knalpot racing, jam tamu, jam bermain anak-anak dan remaja, aturan menginap di rumah masyarakat) | Persentase Dukungan Biaya Pernag Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (knalpot racing, jam tamu, jam bermain anak-anak dan remaja, aturan menginap di rumah masyarakat) | 100 | 100 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan Adat dan Alua pasambahan | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Adat dan Alua pasambahan | 33 | 33 | 3,000,000 | 0 | 0 | 67 | 3,000,000 | 0 | 0 | 100 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Penyelenggaraan sekolah Adat | Persentase Dukungan Biaya Penyelenggaraan sekolah Adat | 33 | 33 | 3,000,000 | 0 | 0 | 67 | 3,000,000 | 0 | 0 | 100 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan Kapasitas Datuak Niniak Mamak melalui sekolah Adat | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Datuak Niniak Mamak melalui sekolah Adat | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,730,000 | 0 | 0 | 100 | 2,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,460,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Pengedaman Lapangan Bola Kaki | Persentase Dukungan Biaya Pengedaman Lapangan Bola Kaki | 100 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 05 | Lanjutan pembangunan Balai Adat Nan Tuo Jorong Tambun Ijuk | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan pembangunan Balai Adat Nan Tuo Jorong Tambun Ijuk | 100 | 100 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan kapasitas Niniak Mamak melalui Sekolah Adat | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Niniak Mamak melalui Sekolah Adat | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,450,000 | 0 | 0 | 100 | 3,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,900,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan kapasitas Bundo Kanduang melalui Sekolah Adat dan pelatihan Kearifan Lokal | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Bundo Kanduang melalui Sekolah Adat dan pelatihan Kearifan Lokal | 33 | 33 | 3,450,000 | 0 | 0 | 67 | 3,450,000 | 0 | 0 | 100 | 3,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,350,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Penyaluran bantuan zakat kepada mustahiq secara berkala (sebelum Idul Fitri, tahun pelajaran baru, dan kebutuhan menNagarik) | Persentase Dukungan Biaya Penyaluran bantuan zakat kepada mustahiq secara berkala (sebelum Idul Fitri, tahun pelajaran baru, dan kebutuhan menNagarik) | 17 | 17 | 50,000,000 | 13 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 38 | 50,000,000 | 50 | 50,000,000 | 63 | 50,000,000 | 75 | 50,000,000 | 88 | 50,000,000 | 100 | 400,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembinaan Kelompok Ta'lim (Kajian Fiqih, Tahsinul Qur'an, dll) | Persentase Dukungan Biaya Pembinaan Kelompok Ta'lim (Kajian Fiqih, Tahsinul Qur'an, dll) | 17 | 17 | 5,000,000 | 13 | 5,000,000 | 25 | 5,000,000 | 38 | 5,000,000 | 50 | 5,000,000 | 63 | 5,000,000 | 75 | 5,000,000 | 88 | 5,000,000 | 100 | 40,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 05 | Sarana dan Prasarana Lapangan Volly | Persentase Dukungan Biaya Sarana dan Prasarana Lapangan Volly | 17 | 17 | 5,000,000 | 13 | 5,000,000 | 25 | 5,000,000 | 38 | 5,000,000 | 50 | 5,000,000 | 63 | 5,000,000 | 75 | 5,000,000 | 88 | 5,000,000 | 100 | 40,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 99 | Pembentukan Pengurus Karang Taruna Nagari | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Pengurus Karang Taruna Nagari | 100 | 100 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 03 | 04 | 99 | Pembentukan Lembaga Perberdayaan Masyarakat di tingkat Nagari | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Lembaga Perberdayaan Masyarakat di tingkat Nagari | 100 | 100 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 03 | 05 | Pembangunan Sarana dan Prasarana lapangan Takraw | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana lapangan Takraw | 100 | 100 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 05 | Sarana dan Prasarana Balai adat | Persentase Dukungan Biaya Sarana dan Prasarana Balai adat | 100 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 03 | 99 | Kampung gemilang /kampung bebas narkoba | Persentase Dukungan Biaya Kampung gemilang /kampung bebas narkoba | 33 | 33 | 2,700,000 | 0 | 0 | 67 | 2,700,000 | 0 | 0 | 100 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8,100,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Bantuan untuk konsi kematian | Persentase Dukungan Biaya Bantuan untuk konsi kematian | 0 | 0 | 0 | 50 | 60,000,000 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Penyaluran bantuan zakat kepada mustahiq secara berkala (sebelum Idul Fitri, tahun pelajaran baru, dan kebutuhan menNagarik) | Persentase Dukungan Biaya Penyaluran bantuan zakat kepada mustahiq secara berkala (sebelum Idul Fitri, tahun pelajaran baru, dan kebutuhan menNagarik) | 17 | 17 | 13,125,000 | 13 | 13,125,000 | 25 | 13,125,000 | 38 | 13,125,000 | 50 | 13,125,000 | 63 | 13,125,000 | 75 | 13,125,000 | 88 | 13,125,000 | 100 | 105,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembentukan Lembaga Keagamaan di Tingkat Nagari (Majelis Ulama Nagari) | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Lembaga Keagamaan di Tingkat Nagari (Majelis Ulama Nagari) | 100 | 100 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 01 | 99 | Pernag Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (knalpot racing, jam tamu, jam bermain anak-anak dan remaja, aturan menginap di rumah masyarakat) | Persentase Dukungan Biaya Pernag Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (knalpot racing, jam tamu, jam bermain anak-anak dan remaja, aturan menginap di rumah masyarakat) | 100 | 100 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembangunan sarana dan prasarana / pagar pembatas Masjid Raya Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan sarana dan prasarana / pagar pembatas Masjid Raya Piladang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pembinaan dan pemberdayaan Bundo Kanduang | Persentase Dukungan Biaya Pembinaan dan pemberdayaan Bundo Kanduang | 33 | 33 | 3,900,000 | 0 | 0 | 67 | 3,900,000 | 0 | 0 | 100 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11,700,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
|  |  |  | Rehab / Bangun Balai Adat | Persentase Dukungan Biaya Rehab / Bangun Balai Adat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Adat Untuk Niniak Mamak , Bundo kanduang dan Masyarakat dan Pelestarian Adat dan Budaya | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Adat Untuk Niniak Mamak , Bundo kanduang dan Masyarakat dan Pelestarian Adat dan Budaya | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,730,000 | 0 | 0 | 100 | 2,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,460,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan Kapasitas Guru TPQ | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Guru TPQ | 17 | 17 | 1,560,000 | 13 | 1,560,000 | 25 | 1,560,000 | 38 | 1,560,000 | 50 | 1,560,000 | 63 | 1,560,000 | 75 | 1,560,000 | 88 | 1,560,000 | 100 | 12,480,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Peningkatan Honor Guru TPQ dan Garin Masjid | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Honor Guru TPQ dan Garin Masjid | 17 | 17 | 19,200,000 | 13 | 19,200,000 | 25 | 19,200,000 | 38 | 19,200,000 | 50 | 19,200,000 | 63 | 19,200,000 | 75 | 19,200,000 | 88 | 19,200,000 | 100 | 153,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Penambahan Honor Guru Ngaji | Persentase Dukungan Biaya Penambahan Honor Guru Ngaji | 17 | 17 | 14,400,000 | 13 | 14,400,000 | 25 | 14,400,000 | 38 | 14,400,000 | 50 | 14,400,000 | 63 | 14,400,000 | 75 | 14,400,000 | 88 | 14,400,000 | 100 | 115,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Penyediaan ATK TPQ | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan ATK TPQ | 17 | 17 | 2,500,000 | 13 | 2,500,000 | 25 | 2,500,000 | 38 | 2,500,000 | 50 | 2,500,000 | 63 | 2,500,000 | 75 | 2,500,000 | 88 | 2,500,000 | 100 | 15,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 03 | 02 | 99 | Pengadaan Honor Guru TPQ | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Honor Guru TPQ | 17 | 17 | 28,800,000 | 13 | 28,800,000 | 25 | 28,800,000 | 38 | 28,800,000 | 50 | 28,800,000 | 63 | 28,800,000 | 75 | 28,800,000 | 88 | 28,800,000 | 100 | 230,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 02 | 99 | Pengadaan honor guru rumah Tahfidz | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan honor guru rumah Tahfidz | 17 | 17 | 36,000,000 | 13 | 36,000,000 | 25 | 36,000,000 | 38 | 36,000,000 | 50 | 36,000,000 | 63 | 36,000,000 | 75 | 36,000,000 | 88 | 36,000,000 | 100 | 288,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pengadaan Penambahan Guru TPQ | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Penambahan Guru TPQ | 100 | 100 | 43,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pengadaan Peningkatan honor TPQ | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Peningkatan honor TPQ | 17 | 17 | 14,400,000 | 13 | 14,400,000 | 25 | 14,400,000 | 38 | 14,400,000 | 50 | 14,400,000 | 63 | 14,400,000 | 75 | 14,400,000 | 88 | 14,400,000 | 100 | 115,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 04 | Renovasi ruangan TPQ | Persentase Dukungan Biaya Renovasi ruangan TPQ | 100 | 100 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pengadaan Guru Irama Seni Baca Al-Qur'an | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Guru Irama Seni Baca Al-Qur'an | 17 | 17 | 12,000,000 | 13 | 12,000,000 | 25 | 12,000,000 | 38 | 12,000,000 | 50 | 12,000,000 | 63 | 12,000,000 | 75 | 12,000,000 | 88 | 12,000,000 | 100 | 96,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 04 | Pembangunan Rumah Tahfis , sarana , prasarana ,Penyediaan Guru dan Honor | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Rumah Tahfis , sarana , prasarana ,Penyediaan Guru dan Honor | 17 | 17 | 50,700,000 | 13 | 50,700,000 | 25 | 50,700,000 | 38 | 50,700,000 | 50 | 50,700,000 | 63 | 50,700,000 | 75 | 50,700,000 | 88 | 50,700,000 | 100 | 405,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 04 | Penyediaan Sarana dan prasarana TPQ Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan Sarana dan prasarana TPQ Jorong Piladang | 17 | 17 | 5,000,000 | 13 | 5,000,000 | 25 | 5,000,000 | 38 | 5,000,000 | 50 | 5,000,000 | 63 | 5,000,000 | 75 | 5,000,000 | 88 | 5,000,000 | 100 | 40,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 03 | 02 | 99 | Pelatihan Bundo Kanduang | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Bundo Kanduang | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 |  |  | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 05 | 99 | Pelatihan keterampilan , menjahit - bengkel - las - Babershop / potong rambut - komputer - servis hp dan lainya bagi masyarakat pengangguran / belum memiliki pekerjaan khususnya Usia Produktif di Jorong Piladang | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan keterampilan , menjahit - bengkel - las - Babershop / potong rambut - komputer - servis hp dan lainya bagi masyarakat pengangguran / belum memiliki pekerjaan khususnya Usia Produktif di Jorong Piladang | 0 | 0 | 0 | 100 | 36,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan Hidroponik dengan Menggunakan Bahan Bekas | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Hidroponik dengan Menggunakan Bahan Bekas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan keterampilan dan Teknologi | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan keterampilan dan Teknologi | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan Keterampilan dan Teknologi | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Keterampilan dan Teknologi | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 03 | 01 | Peningkatan Kapasitas Wali Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Wali Nagari | 17 | 17 | 7,500,000 | 13 | 7,500,000 | 25 | 7,500,000 | 38 | 7,500,000 | 50 | 7,500,000 | 63 | 7,500,000 | 75 | 7,500,000 | 88 | 7,500,000 | 100 | 60,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari | 17 | 17 | 15,000,000 | 13 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 38 | 15,000,000 | 50 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 75 | 15,000,000 | 88 | 15,000,000 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 03 | 03 | Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari | 17 | 17 | 15,000,000 | 13 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 38 | 15,000,000 | 50 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 75 | 15,000,000 | 88 | 15,000,000 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 04 | 03 | 99 | Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Nagari | 17 | 17 | 15,000,000 | 13 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 38 | 15,000,000 | 50 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 75 | 15,000,000 | 88 | 15,000,000 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02 | 99 | Pembinaan dari PL pertanian dan memfungsikan PL pertanian secara intens | Persentase Dukungan Biaya Pembinaan dari PL pertanian dan memfungsikan PL pertanian secara intens | 33 | 33 | 57,600,000 | 0 | 0 | 67 | 57,600,000 | 0 | 0 | 100 | 57,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 172,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Kojai - Lokuak Kulai | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Kojai - Lokuak Kulai | 0 | 0 | 0 | 50 | 125,000,000 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Simpang Batu Ampa - Lurah Abu | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Simpang Batu Ampa - Lurah Abu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100,000,000 | 67 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembuatan irigasi Lurah Surau - Lurah Batang - Aia Bubuh | Persentase Dukungan Biaya Pembuatan irigasi Lurah Surau - Lurah Batang - Aia Bubuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Goduang - Kayu Tanam | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Goduang - Kayu Tanam | 50 | 50 | 350,000,000 | 100 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Lintang - Lokuang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Lintang - Lokuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Jambu - Baliak Gamba | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Jambu - Baliak Gamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Bonda Lintang - Tanjung Karambia | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Bonda Lintang - Tanjung Karambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Polam - Parambahan Godang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Polam - Parambahan Godang | 50 | 50 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Simpang - SD N 01 | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Simpang - SD N 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Dari Simpang-Mancuang | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Dari Simpang-Mancuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 375,000,000 | 50 | 375,000,000 | 75 | 375,000,000 | 100 | 375,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembuka-an Irigasi Solok - Pasia | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembuka-an Irigasi Solok - Pasia | 100 | 100 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Goduang - Jambu | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Goduang - Jambu | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Lubuak - Ateh Bonai | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Lubuak - Ateh Bonai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Simpang 3 - Bonda Lintang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Simpang 3 - Bonda Lintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Rehab berat bangunan Pasar Jumat Piladang | Persentase Dukungan Biaya Rehab berat bangunan Pasar Jumat Piladang | 33 | 33 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 67 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Katimbuakan - Ateh Pokan | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Katimbuakan - Ateh Pokan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02 | 99 | Pengadaan Pupuk Subsidi Bagi Kelompok tani | Persentase Dukungan Biaya Pengadaan Pupuk Subsidi Bagi Kelompok tani | 17 | 17 | 134,400,000 | 13 | 134,400,000 | 25 | 134,400,000 | 38 | 134,400,000 | 50 | 134,400,000 | 63 | 134,400,000 | 75 | 134,400,000 | 88 | 134,400,000 | 100 | 1,075,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Bonda Lintang - Jambu | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Bonda Lintang - Jambu | 50 | 50 | 562,500,000 | 100 | 562,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,125,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Koto Anyia-Picancang- Simabua | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Koto Anyia-Picancang- Simabua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Lurah Pogang-Lurah Parik | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Lurah Pogang-Lurah Parik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan TTG | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan TTG | 0 | 0 | 0 | 50 | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembukaan irigasi Lurah Karuah - Lurah Janiah | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan irigasi Lurah Karuah - Lurah Janiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Simabua - Caniago | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Simabua - Caniago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 262,500,000 | 100 | 262,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 525,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Polam - Parambahan | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Polam - Parambahan | 50 | 50 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Polam - Parak Kabuk | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Polam - Parak Kabuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Pokan - Simpang 3 | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Pokan - Simpang 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70,000,000 | 100 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 03 | 02 | Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari demi tercapainya Visi dan Misi Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari demi tercapainya Visi dan Misi Nagari | 17 | 17 | 15,000,000 | 13 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 38 | 15,000,000 | 50 | 15,000,000 | 63 | 15,000,000 | 75 | 15,000,000 | 88 | 15,000,000 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran Irigasi Sawah Tongah - Bukik Canciang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran Irigasi Sawah Tongah - Bukik Canciang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 175,000,000 | 67 | 175,000,000 | 100 | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 525,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan Peternakan dan Perikanan | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Peternakan dan Perikanan | 50 | 50 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Darek - Piontang | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Darek - Piontang | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Kojai - Bonda Lintang | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Kojai - Bonda Lintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 122,500,000 | 100 | 122,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 245,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pengedaman irigasi Lurah Karuah - Lurah Joniah | Persentase Dukungan Biaya Pengedaman irigasi Lurah Karuah - Lurah Joniah | 0 | 0 | 0 | 20 | 120,000,000 | 40 | 120,000,000 | 60 | 120,000,000 | 80 | 120,000,000 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 04 | 03 | 99 | Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga- lembaga Nagari ke Masyarakat | Persentase Dukungan Biaya Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga- lembaga Nagari ke Masyarakat | 17 | 17 | 5,760,000 | 13 | 5,760,000 | 25 | 5,760,000 | 38 | 5,760,000 | 50 | 5,760,000 | 63 | 5,760,000 | 75 | 5,760,000 | 88 | 5,760,000 | 100 | 46,080,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Piliang - Lurah Sianok | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan dan Pembukaan Irigasi Piliang - Lurah Sianok | 100 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Baliak Bukik | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Baliak Bukik | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Bonda Lintang - Sialang | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Bonda Lintang - Sialang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 105,000,000 | 100 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 210,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Lokuak Parik-Mesjid | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Lokuak Parik-Mesjid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 05 | 99 | Pembentukan dan Pelatihan Kelompok UMKM | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan dan Pelatihan Kelompok UMKM | 100 | 100 | 21,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,300,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 05 | 99 | Penyediaan Outlet Hasil Produksi UMKM | Persentase Dukungan Biaya Penyediaan Outlet Hasil Produksi UMKM | 0 | 0 | 0 | 100 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Bantuan Ternak dan Bibit Ikan | Persentase Dukungan Biaya Bantuan Ternak dan Bibit Ikan | 17 | 17 | 25,000,000 | 13 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 38 | 25,000,000 | 50 | 25,000,000 | 63 | 25,000,000 | 75 | 25,000,000 | 88 | 25,000,000 | 100 | 200,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pembentukan Kelompok Peternakan dan Perikanan | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan Kelompok Peternakan dan Perikanan | 100 | 100 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Penambahan debit air irigasi Titian Ampera | Persentase Dukungan Biaya Penambahan debit air irigasi Titian Ampera | 100 | 100 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,000,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 05 | 99 | Pelatihan masakan tradisional | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan masakan tradisional | 50 | 50 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Lokuak - Ngalau | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Lokuak - Ngalau | 33 | 33 | 100,000,000 | 67 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran Irigasi Tanjuang Karambia - Ngalau | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran Irigasi Tanjuang Karambia - Ngalau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 150,000,000 | 67 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Koto Lalang - Ateh Apa | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Koto Lalang - Ateh Apa | 50 | 50 | 105,000,000 | 100 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 210,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Penambahan debit air dari Batang Agam (MoU dengan PLTA Batang Agam) | Persentase Dukungan Biaya Penambahan debit air dari Batang Agam (MoU dengan PLTA Batang Agam) | 100 | 100 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2,500,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembangunan saluran Irigasi Lurah Sonsang - Tombau | Persentase Dukungan Biaya 'Pembangunan saluran Irigasi Lurah Sonsang - Tombau | 100 | 100 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pembangunan POS Penyuluhan Pertanian Nagari (POSLUNAG) | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan POS Penyuluhan Pertanian Nagari (POSLUNAG) | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Kegiatan Tim PKK Nagari turun ke Jorong Batu Tanyuh | Persentase Dukungan Biaya Kegiatan Tim PKK Nagari turun ke Jorong Batu Tanyuh | 17 | 17 | 1,800,000 | 13 | 1,800,000 | 25 | 1,800,000 | 38 | 1,800,000 | 50 | 1,800,000 | 63 | 1,800,000 | 75 | 1,800,000 | 88 | 1,800,000 | 100 | 14,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 04 | 02 | 99 | Peningkatan kapasitas petani | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas petani | 50 | 50 | 13,200,000 | 0 | 0 | 100 | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi saluran Irigasi Simpang 4 - Kobun | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi saluran Irigasi Simpang 4 - Kobun | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Lanjutan normalisasi saluran irigasi Kubu Mangunan - Lurah Koto Nan Panjang | Persentase Dukungan Biaya Lanjutan normalisasi saluran irigasi Kubu Mangunan - Lurah Koto Nan Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembukaan kembali dan perbaikan saluran irigasi Lurah Tensi - Lurah Koto Nan Panjang | Persentase Dukungan Biaya Pembukaan kembali dan perbaikan saluran irigasi Lurah Tensi - Lurah Koto Nan Panjang | 50 | 50 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Pembinaan Kelompok Tani | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Pembinaan Kelompok Tani | 100 | 100 | 26,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Koto - Kolam Panciang | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Koto - Kolam Panciang | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Koto SD N 01 | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Kapalo Koto SD N 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- jorong | Persentase Dukungan Biaya Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- jorong | 17 | 17 | 1,800,000 | 13 | 1,800,000 | 25 | 1,800,000 | 38 | 1,800,000 | 50 | 1,800,000 | 63 | 1,800,000 | 75 | 1,800,000 | 88 | 1,800,000 | 100 | 14,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Penyuluhan tentang tata kelola rumah tangga kepada PKK | Persentase Dukungan Biaya Penyuluhan tentang tata kelola rumah tangga kepada PKK | 50 | 50 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,200,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari | 0 | 0 | 0 | 50 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Sawah Tongah - Tanjuang Tolang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Sawah Tongah - Tanjuang Tolang | 100 | 100 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Lurah Caniago - Lurah Pasia | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Lurah Caniago - Lurah Pasia | 0 | 0 | 0 | 33 | 175,000,000 | 67 | 175,000,000 | 100 | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 525,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembangunan saluran Irigasi Tanjung Ubi | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan saluran Irigasi Tanjung Ubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran irigasi Basuang - Lurah Pancuran | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran irigasi Basuang - Lurah Pancuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Lurah Pasia - Batang Agam | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Lurah Pasia - Batang Agam | 50 | 50 | 120,000,000 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 240,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi sungai, penambahan debit air | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi sungai, penambahan debit air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Goduang Pisang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Goduang Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Lurah Apa - Mangunan | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Lurah Apa - Mangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Koto Lalang - ujuang ladang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Koto Lalang - ujuang ladang | 0 | 0 | 0 | 50 | 120,000,000 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 240,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Pelatihan tata kelola Rumah Tangga untuk Ibu-ibu Rumah Tangga dan remaja puteri | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan tata kelola Rumah Tangga untuk Ibu-ibu Rumah Tangga dan remaja puteri | 100 | 100 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembangunan Irigasi Koto Baru - Guguak Canceh | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Irigasi Koto Baru - Guguak Canceh | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan Saluran Irigasi dari rumah DT Badua - Lurah Tanah Sirah | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Saluran Irigasi dari rumah DT Badua - Lurah Tanah Sirah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan saluran irigasi Paluang - Basuang | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan saluran irigasi Paluang - Basuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 112,500,000 | 100 | 112,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 225,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran Irigasi Pulai-Guguak | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran Irigasi Pulai-Guguak | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 05 | 99 | Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Lokal | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Lokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong-jorong | Persentase Dukungan Biaya Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- jorong | 17 | 17 | 1,800,000 | 13 | 1,800,000 | 25 | 1,800,000 | 38 | 1,800,000 | 50 | 1,800,000 | 63 | 1,800,000 | 75 | 1,800,000 | 88 | 1,800,000 | 100 | 14,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 01 | 03 | Peningkatan kapasitas Anggota Bamus Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Anggota Bamus Nagari | 0 | 0 | 0 | 50 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Normalisasi Saluran irigasi Basuang - Lurah Musang | Persentase Dukungan Biaya Normalisasi Saluran irigasi Basuang - Lurah Musang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 125,000,000 | 100 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong-jorong | Persentase Dukungan Biaya Kunjungan berkala Tim PKK Nagari ke Jorong- jorong | 17 | 17 | 1,800,000 | 13 | 1,800,000 | 25 | 1,800,000 | 38 | 1,800,000 | 50 | 1,800,000 | 63 | 1,800,000 | 75 | 1,800,000 | 88 | 1,800,000 | 100 | 10,800,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 02 | Pelatihan Pola Asuh Anak Berdasarkan ABS_SBK | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Pola Asuh Anak Berdasarkan ABS_SBK | 50 | 50 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,600,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Penambahan Kelompok Tani | Persentase Dukungan Biaya Penambahan Kelompok Tani | 100 | 100 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Tani (Sekolah Lapangan, SLPHT, dll) | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Tani (Sekolah Lapangan, SLPHT, dll) | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Pembangunan Irigasi Lurah karambia - Masjid Raya | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Irigasi Lurah karambia - Masjid Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 105,000,000 | 100 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 210,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |

| 04 | 02 | 06 | Pembangunan Irigasi Bonda Belakang Mushalla Guguak malintang | Persentase Dukungan Biaya Pembangunan Irigasi Bonda Belakang Mushalla Guguak malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 02 | 06 | Perbaikan Saluran irigasi Paluang - Kambia Baririk | Persentase Dukungan Biaya Perbaikan Saluran irigasi Paluang - Kambia Baririk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120,000,000 | 100 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 240,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Usulan Asuransi usaha Tani | Persentase Dukungan Biaya Usulan Asuransi usaha Tani | 100 | 100 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 05 | 01 | Pelatihan kepemimpinan, Kewirausahaan dan UMKM | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan kepemimpinan, Kewirausahaan dan UMKM | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 04 | 99 | Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga-lembaga Nagari ke masyarakat | Persentase Dukungan Biaya Kegiatan kunjungan berkala dari Pemerintah Nagari, Bamus, dan Lembaga- lembaga Nagari ke masyarakat | 17 | 17 | 1,800,000 | 13 | 1,800,000 | 25 | 1,800,000 | 38 | 1,800,000 | 50 | 1,800,000 | 63 | 1,800,000 | 75 | 1,800,000 | 88 | 1,800,000 | 100 | 14,400,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 01 | 03 | Peningkatan kapasitas Anggota Bamus Nagari | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan kapasitas Anggota Bamus Nagari | 0 | 0 | 0 | 50 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 06 | Peningkatan dan Rehab Irigasi Ompang Soriak | Persentase Dukungan Biaya Peningkatan dan Rehab Irigasi Ompang Soriak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 133,333,333 | 67 | 133,333,333 | 100 | 133,333,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pembentukan POSLUHNAG ( Pos Penyuluh Nagari ) | Persentase Dukungan Biaya Pembentukan POSLUHNAG ( Pos Penyuluh Nagari ) | 100 | 100 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250,000,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Persentase Dukungan Biaya Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |
| 04 | 02 | 99 | SL Untuk Pengendalian Hama Terpadu | Persentase Dukungan Biaya SL Untuk Pengendalian Hama Terpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21,480,000 | PEMERINTAH, PEMDA (PROV. & KAB.), APBNAG |